Proyecto: Sistema de registro de entradas de empleados a una universidad utilizando una aplicación en sus teléfonos móviles.

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de registro de entradas de empleados a una universidad mediante el uso de una aplicación móvil. Este sistema permitirá realizar un seguimiento preciso y eficiente de la asistencia y permanencia de los empleados en el recinto universitario, utilizando la tecnología de ubicación del dispositivo y la conexión al Wi-Fi de la universidad. Con esta solución, se busca optimizar el control de acceso y generar registros de asistencia confiables, facilitando la gestión del personal y mejorando la eficiencia de los procesos administrativos.

Descripción del Proyecto:

El sistema de registro de entradas de empleados a la universidad se implementará mediante una aplicación móvil desarrollada para plataformas iOS y Android. La aplicación permitirá a los empleados registrar su entrada y salida al campus de la universidad, así como calcular automáticamente la duración de su permanencia. Además, el sistema contará con un registro de empleados, donde podrán registrarse y mantener actualizada su información personal.

El proceso de registro de entrada se realizando utilizando la tecnología de geolocalización del dispositivo móvil. Al iniciar la aplicación, se verificará la ubicación del empleado para asegurar que se encuentre dentro del área del campus universitario. Una vez validada la ubicación, se registrarán los datos de entrada, incluyendo la fecha y hora actual.

Planteamiento del problema

En la Universidad XYZ, actualmente no existe un sistema eficiente para registrar las entradas de los empleados, lo que dificulta el seguimiento de su asistencia y la generación de informes precisos de permanencia. Esto puede llevar a errores en la gestión de recursos y a la falta de información confiable sobre la presencia del personal en el campus.

Justificación

El desarrollo de un sistema de registro de entradas de empleados mediante una aplicación móvil ofrece numerosos beneficios para la Universidad XYZ. Permitirá un seguimiento preciso de la asistencia, optimizará la gestión de recursos, mejorará la eficiencia administrativa y proporcionará información valiosa sobre la permanencia de los empleados en el campus. Además, brindará a los empleados una forma conveniente y moderna de registrar su entrada y salida.

Objetivos

- Diseñar e implementar una aplicación móvil que permita a los empleados registrar sus entradas y salidas utilizando la ubicación del dispositivo y la conexión al Wi-Fi de la universidad.

- Desarrollar un sistema de gestión de empleados que permita a los empleados registrarse a través de la aplicación y obtener la aprobación de la universidad.

- Establecer un sistema de almacenamiento de datos que permita registrar la entrada, salida y tiempo de permanencia de los empleados, y generar informes de asistencia.

Alcance y Límites del Proyecto:

El alcance del proyecto incluye el desarrollo e implementación de la aplicación móvil para el registro de entradas de empleados a la universidad, la integración con la tecnología de geolocalización y Wi-Fi, así como el diseño de la base de datos para almacenar y gestionar los registros de entrada, permanencia y salida.

Sin embargo, es importante mencione que el proyecto tiene ciertos límites y restricciones:

- El sistema de registro de entradas se limitará a los empleados de la universidad y no se extenderá a los estudiantes u otros visitantes.

- La aplicación móvil estará disponible únicamente para los otros sistemas operativos iOS, Android y Web excluyendo plataformas.

- El sistema utilizó la tecnología de geolocalización del dispositivo móvil, por lo tanto, probablemente los empleados tengan habilitada la función de ubicación en sus dispositivos y estén dentro del área de cobertura del campus universitario.

- El registro de permanencia se realizará únicamente mientras el empleado esté conectado al Wi-Fi de la universidad. Si el empleado se encuentra fuera del alcance del Wi-Fi, la aplicación no podrá registrar su permanencia de manera precisa.

- El sistema no contempla la gestión de horarios de trabajo específicos ni la generación de informes de asistencia o cálculos de nómina. Su principal objetivo es registrar las entradas, salidas y duración de la permanencia de los empleados en la universidad.

Descripción de la Universidad:

La Universidad XYZ es una institución educativa reconocida a nivel nacional, ubicada en el Municipio de San Juan de la Maguana. Cuenta con una amplia oferta de programas académicos en diversas disciplinas y una sólida reputación en la calidad de la educación que ofrece. La universidad tiene una estructura orgánica basada en facultades y departamentos, cada uno encabezado por un decano o director. Además, cuenta con personal administrativo en áreas como recursos humanos, finanzas y servicios generales.

Misión:

La misión de la Universidad XYZ es brindar una educación de calidad, fomentar la investigación y promover el desarrollo integral de sus estudiantes. La universidad se compromete a formar profesionales competentes, éticos y comprometidos con la sociedad, contribuyendo así al progreso y bienestar de la comunidad.

Visión:

La visión de la Universidad XYZ es reconocida como una institución líder en la educación superior, destacada por su excelencia académica, su enfoque en la innovación y su compromiso con la formación de líderes en diversos campos del conocimiento. La universidad aspira a ser un referente nacional e internacional en la generación y aplicación del conocimiento, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.

Estructura orgánica:

La universidad cuenta con una estructura orgánica que se compone de diversas unidades administrativas y académicas. Las unidades administrativas incluyen la rectoría, las facultades, los departamentos administrativos y los servicios generales. Por otro lado, las unidades académicas se dividen en facultades, escuelas y programas de estudio.

Miembros del Proyecto:

Para la implementación del sistema de registro de entradas de empleados, se contará con un equipo de proyecto compuesto por profesionales de diferentes áreas. Los miembros clave del proyecto incluyen:

- Gerente de Proyecto: Será responsable de liderar y coordinar todas las actividades del proyecto, asegurando el cumplimiento de los objetivos y entregables en los plazos establecidos.

- Analista de Sistemas: Será el encargado de realizar el análisis de requerimientos del sistema, identificar las funcionalidades necesarias, y diseñar la arquitectura de la aplicación móvil.

- Diseñador de Interfaz: Se encargará de Diseñe la interfaz de usuario de la aplicación móvil, asegurándose de que sea intuitiva, fácil de usar y cumpla con los estándares de diseño establecidos.

- Programador Móvil: Serán responsables de desarrollar y programar la aplicación móvil tanto para dispositivos iOS como Android, siguiendo las especificaciones y los diseños establecidos.

- Especialista en Bases de Datos: Será el encargado de diseñar y administrar la base de datos del sistema, asegurando la integridad de los datos y la eficiencia en el almacenamiento y recuperación de la información.

- Control de Calidad: Será responsable de realizar pruebas exhaustivas del sistema, identificar posibles errores o fallas, y asegurarse de que la aplicación funcione correctamente antes de su implementación.

Desarrollo del sistema

La aplicación móvil se desarrollará utilizando colocar aquí nombre del Software utilizado, aprovechando los componentes disponibles para la interfaz de usuario y la programación de eventos.

Se configurará una base de datos utilizando Firebase para almacenar la información de empleados, registros de entrada/salida y datos de ubicación.

Tiempo de Ejecución

El proyecto se llevará a cabo en un período de seis meses, iniciando en junio de 2023 y finalizando en noviembre de 2023. Se asignará un equipo de desarrollo compuesto por un analista de sistemas, un diseñador de interfaces, dos programadores móviles y un especialista en base de datos. El equipo será responsable de la planificación, el diseño, la implementación y las pruebas del sistema.

Presupuesto Según Calendario:

El presupuesto del proyecto se establecerá en base a un calendario de actividades y entregables. Se asignarán recursos financieros para cubrir los costos de desarrollo de la aplicación móvil, el diseño y administración de la base de datos, el equipo de control de calidad, el equipo de soporte y capacitación, así como otros gastos relacionados.

El presupuesto estimado para el proyecto incluye los costos de desarrollo de la aplicación, la adquisición de licencias de software, el alojamiento de la plataforma en infraestructura de TI, así como los costos de capacitación y mantenimiento. Se establecerá un seguimiento y control de versiones del software utilizando herramientas como Git y GitHub.

Implementación

Presentación de la aplicación

La aplicación móvil constará de una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. Al iniciar la aplicación, los empleados ingresarán sus credenciales de acceso o podrán registrarse como nuevos usuarios, proporcionando la información requerida, como nombre, número de empleado y departamento.

Una vez autenticados, los empleados podrán realizar diferentes acciones:

Registrar su entrada: La aplicación utilizará la ubicación del dispositivo para verificar si el empleado se encuentra en el campus de la universidad. Si la ubicación es correcta, se registrará la entrada junto con la hora actual. En caso contrario, se mostrará un mensaje de error.

Registrar su salida: Al finalizar su jornada laboral, los empleados podrán registrar su salida a través de la aplicación. Se registrará la hora actual y se calculará automáticamente la duración de su permanencia en el campus.

Consultar registros de entrada/salida: Los empleados podrán ver un historial de sus registros de entrada/salida previos, incluyendo la fecha, hora de entrada, hora de salida y duración de permanencia en el campus.

Solicitar permisos o ausencias: La aplicación permitirá a los empleados enviar solicitudes de permisos o ausencias, indicando el motivo y la fecha deseada. Estas solicitudes serán enviadas para su aprobación por parte de la universidad.

Además, se implementará un panel de administración para la universidad, donde se gestionarán los registros de empleados, se revisarán y aprobarán las solicitudes de permisos o ausencias, y se generarán informes de asistencia.

Infraestructura de TI

La infraestructura de TI requerida para el alojamiento de la plataforma utilizará servidores de aplicaciones, servidores de bases de datos y sistemas de seguridad, los cuales estarán ubicados en un centro de datos de la universidad o en la nube, dependiendo de los recursos y políticas existentes.

Resultados y análisis

Se presentarán los resultados obtenidos durante las pruebas y validación del sistema. Se mostrarán ejemplos de registros de entrada/salida exitosos, informes de asistencia generados y se realizará un análisis de los beneficios obtenidos con la implementación del sistema de registro de entradas de empleados.

Aquí se pueden colocar las capturas de pantalla

Conclusiones y recomendaciones

En esta sección se resumirán las principales conclusiones del proyecto, destacando la solución brindada y su contribución al registro de entradas de empleados en la universidad. Además, se proporcionarán recomendaciones para futuras mejoras del sistema, como la integración con otros sistemas de gestión de recursos humanos y la implementación de funciones adicionales basadas en retroalimentación de los usuarios.